Sistem za upravljanje predmetima u sudovima-Veritas

Procjena iteracije

Verzija 1.0

Istorija revizija

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Verzija** | **Opis** | **Autor** |
| 07.06.2022 | 1.0 | Procjena pete iteracije | Danijela Milanović |

Sadržaj

1. Uvod 4

1.1 Svrha 4

1.2 Namjena dokumenta 4

1.3 Definicije, akronimi i skraćenice 4

1.4 Reference 4

1.5 Pregled 4

2. Ostvareni ciljevi iteracije 4

3. Pridržavanje plana 4

4. Rezultati u odnosu na kriterijume evaluacije 4

5. Izmjene koje su nastale tokom iteracije 4

6. Potrebne izmjene urađenog 4

Procjena iteracije

# Uvod

Dokumen Procjena iteracije ima za cilj da ocijeni rezultate iteracije.

## Svrha

Svrha dokumenta je da pruži uvid u posao koji je odrađen u petoj iteraciji.

## Namjena dokumenta

Dokument Procjena iteracije namjenjen je za procjenu ispravnosti i uspješnosti prethodnog plana iteracije.

## Definicije, akronimi i skraćenice

Svi korišteni, nepoznati pojmovi, akronimi i skraćenice su opisani u dokumentu Rječnik.

## Reference

Dokument je baziran na problemima koji su odrađeni u toku prethodne iteracije i zadatih ciljeva u dokimentu Iteracioni plan.

## Pregled

U nastavku dokumenta biće riječi o ostvarenim ciljevima iteracije, preblemima koji su nastali u toku iteracije i aktivnosti koje nisu uspješno odrađene.

# Ostvareni ciljevi iteracije

Uspješno su obavljeni sledeći ciljevi:

* Modelovanje domeskog modela
* Izrada dokumenta Arhitektura softvera
* Početak konceptualnog modela

# Pridržavanje plana

Izrada zadataka nije išla po planu.

# Rezultati u odnosu na kriterijume evaluacije

Iteracija nije uspješno realizovana. Raspoređivanje zadataka u okviru prethodne iteracije se nije pokazalo efikasno.

# Izmjene koje su nastale tokom iteracije

Zadaci za izradu slučajeva korištenja su prebačen u sledeću iteraciju.

# Potrebne izmjene urađenog

Potrebno je doraditi model zahtjeva, dokument smjernice za dizajn.