Sedmični izvještaj 10

Projekat: Sistem za upravljanje predmetima u sudovima–Veritas

Period: 06.06.2022 – 12.06.2022

# Prethodna sedmica

* Izrada dokumenta Plan realizacije softvera
* Izrada konceptualnog modela – Tehnologija rada
* Izrada klasnog modela
* Izrada dijagrama stanja

# Naredna sedmica

* Izrada konceptualnog modela – Unutrašnja organizacija
* Izrada dokumenta Zahtjevi zainteresovanih strana
* Izrada dokumenta Realizacija slučajeva korištenja

# Problemi

* Nedostaje dokument Zahtjevi zainteresovanih strana

Kako se navedeni dokument nije nalazio pod taskovima a nalazi se u obaveznoj dokumentaciji izrada dokumenta će se naknadno odtaditi u narednoj sedmici.