Sedmični izvještaj 8

Projekat: Sistem za upravljanje predmetima u sudovima–Veritas

Period: 23.05.2022 – 29.05.2022

# Prethodna sedmica

* Izrada dijagrama akivnosti
* Izrada domenskog modela

# Naredna sedmica

* Izrada dokumenta Softverska Arhitektura
* Početak konceptualnog modela baze podataka
* Početak klasnog modela

# Problemi

* Potrebno je doraditi domenski model